Datenbankgestütze Webanwendung zur Verwaltung und Einwahl in Arbeitsgemeinschaften

Ausbildungsberuf: Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung

Prüfungsteilnehmer:
Sven-Ole Timm, Sachsenring 55, 24534 Neumünster
Michael Sintsov, Ehndorfer Str. 229b, 24537 Neumünster

Ausbildungsbetrieb:
Regionales Berufsbildungszentrum Technik der Landeshauptstadt Kiel
Geschwister-Scholl-Straße 9
24143 Kiel

Projektbetreuer:
Robert Kramer

# Einleitung
### Projektbeschreibung
Das regionale Berufsbildungszentrum Technik der Landeshauptstadt Kiel veranstaltet für die Schüler*innen Arbeitsgemeinschaften mit Teilnahmepflicht. Alle Schüler*innen können eine Arbeitsgemeinschaft wählen. Dieser Prozess findet derzeit schriftlich mit Verwendung von Papierbögen statt und soll in Form von einer Webanwendung digitalisiert werden, um Zeit sowie Arbeitskraft einsparen zu können.
### Projektziele
Ziel des Projekts ist es, diesen Vorgang zu digitalisieren. Dafür soll eine datenbankgestützte Webanwendung entwickelt werden. Mithilfe der Anwendung sollen die Arbeitsgemeinschaften administriert werden. Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden, den Auswahlprozess der Schüler*innen digital durchzuführen. Im Anschluss an die Wahl soll mithilfe der Anwendung eine Auswertung erstellt werden, die den Schüler*innen mitgeteilt werden soll. Zusätzlich zu den Grundeigenschaften der Anwendung soll diese besonders nutzerfreundlich gestaltet werden.
### Projektumfeld
Das Projekt wird im Rahmen des Schulunterrichts an der RBZ Technik zu Kiel entwickelt.
### Projektbegründung
Die bisherigen Wahlen der Arbeitsgemeinschaften sowie die Zuteilung der Schüler*innen zu Arbeitsgemeinschaften verbrauchen viel Papier für die Auswahlbögen. Die Digitalisierung dieser Prozesse wird in Zukunft viel Papier einsparen. Außerdem wird keine Zeit mehr für die Vergabe der Auswahlbögen sowie für die Auswertung der Bögen verbraucht, da die Schüler*innen selbstständig über die Anwendung ihre Wahlen angeben können und ein Algorithmus die Auswertung übernimmt.

# Analyse
## Ist-Analyse
Die Schüler*innen sind verpflichtet, eine Arbeitsgemeinschaft zu wählen. Dafür gibt es in der Schule zur Zeit einen analogen Prozess zur Durchführung der Auswahl sowie zur anschließenden Auswertung. Die Schüler*innen bekommen einen Wahlzettel, auf der sie ihren vollständigen Namen, ihre Klasse, einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch sowie eine persönliche Mitteilung eintragen können. Aufgrund der stetig steigenden Schüler*innen-Anzahl und des damit verbundenen steigenden Aufwands soll dieser Prozess in ein digitales Format übertragen werden. Die Schule besitzt bereits eine Datenbank mit den Schüler*innen sowie Klasseninformationen und ausreichend Hardware, um eine Webanwendung lokal bereitstellen zu können.
## Wirtschaftliche Analyse
#### 2.2.1. „Make or Buy“-Entscheidung
Bei der Anwendung handelt es sich um eine speziell auf den Wahlprozess zugeschnittene Lösung. Auf dem Markt gibt es zwar speziell auf Wahlprozesse zugeschnittene Software, welche jedoch zu groß und somit zu teuer für den Prozess der Schule wäre. Außerdem sind Sonderwünsche sowie Anpassungen in Form von einer Eigenentwicklung umsetzbar. Deshalb wird die Anwendung als Eigenentwicklung umgesetzt.
#### 2.2.2. Projektkosten
Durch die Entwicklung des Projektes entstehen Kosten. Diese sollen im folgenden kalkuliert werden, um eine genaue Übersicht zu verschaffen. Die Personalkosten für die Entwicklung werden in Form von Stundensätzen dargestellt. Die Entwicklung der Anwendung wird von Auszubildenden vorgenommen, so kann die Anwendung für den Kunden möglichst kostengünstig zum Stundensatz von 20€ entwickelt werden.
Im Anschluss an die Entwicklung der Anwendung muss ein Mitarbeiter ein Code-Review vornehmen und sicherstellen, dass entsprechende Testverfahren erfolgreich durchgeführt wurden. Der Stundensatz eines Mitarbeiters wird mit 75€ berechnet.
Eine Kostenaufstellung für die Vorgänge des Projektes lässt sich aus Tabelle 1 entnehmen.
Vorgang	Mitarbeiter	Zeit	Personal	Gesamt
Entwicklungskosten	1x Auszubildender	80 h	1600,00 €	1600,00 €
Code-Review	1x Mitarbeiter	4 h	300,00 €	1900,00 €
Testing	1x Mitarbeiter	4 h	300,00 €	2200,00 €
Abnahme	1x Mitarbeiter	1 h	75,00 €	2275,00 €
Gesamtkosten des Projektes:				2275,00 €

Tabelle 1 - Kostenaufstellung
#### 2.2.3. Amortisationsdauer
Um beurteilen zu können, ob die Entwicklung des Projektes wirtschaftlich sinnvoll ist, kann die Amortisationsdauer berechnet werden. Dies verschafft einen Überblick bezüglich der laufenden Kostenerspanis der Anwendung.
Die Kostenersparnis entsteht durch die Automatisierung des Wahlprozesses. So können in Zukunft viele Stunden Personalkosten eingespart werden.
Berechnet wird die Amortisationsdauer, indem man die Kosten der Anschaffung durch die laufende Kostenersparnis dividiert. Der Wahlvorgang im Ist-Zustand wird auf einen Zeitaufwand von 40 Stunden für die verschiedenen Prozesse berechnet.
Annahmen für die Berechnung:
- Kosten der Anschaffung und Entwicklung des Systems: 2.275 Euro
- Laufende Kostenersparnis pro Jahr: 80 Stunden
- Stundensatz für Mitarbeiter sowie deren Ressourcennutzung: 110€ + 20€
Der Zeitaufwand für die laufende Kostenersparnis pro Jahr wird mit der Arbeitszeit, die die Lehrkräfte und Administratoren für die Durchführung sowie Auswertung der Wahl jährlich benötigen, begründet. Die Annahmen bilden die Grundlage für die folgende Berechnung der Amortisationsdauer.
80 Stunden pro Jahr * (110 € + 20 €) = 10400 € pro Jahr
2275 € Projektkosten / 10400 € pro Jahr = 0,22 Jahre ≈ 81 Tage
Die Amortisationsrechnung lässt deutlich erkennen, dass die Anschaffung der Anwendung eine deutliche Kostenersparnis für die Schule darstellt.
## Lastenheft
Im folgenden werden die Anforderungen definiert, die die zu entwickelnde Anwendung erfüllen muss. Dies umfasst alle Anforderungen des Auftraggebers an die zu erstellende Anwendung:
- Die Anwendung soll eine Login Funktion für Administratoren bereitstellen.
- Die Anwendung soll Arbeitsgemeinschaften auflisten die von Administratoren verwaltet werden können. Es sollen Arbeitsgemeinschaften erstellt, bearbeitet und gelöscht werden können.
- Die Anwendung soll einen Wahlprozess für die Schüler*innen initiieren können. Der Wahlprozess soll mittels eines Formulars geschehen welches sich am original Wahlzettel orientiert.
- Die Anwendung soll den Wahlprozess der Schüler*innen automatisiert auswerten sowie in Form von einer Website anzeigen können.
- Die Anwendung soll Sicherheitsprüfungen während des Wahlprozess beinhalten, welche doppelte oder falsche Wahlen verhindern.
- Die Anwendung soll einer besonders nutzerfreundlichen Gestaltung entsprechen.
# Entwurfsphase
## Soll-Konzept
Für die digitale Umsetzung des Projekts wird eine Webanwendung mit modernen Webtechnologien erstellt. Angestrebt ist ein nutzerfreundliches Frontend mit dem Web-Framework Vue.js. Im Hintergrund regelt ein Java Webserver Datenbankzugriffe und Verifizierungen der Eingaben. Der Webserver sowie die Homepage werden über einen der bereits vorhandenen Server der Schule bereitgestellt. Die Webanwendung erstreckt sich über mehrere Seiten. Es soll möglich sein, Administratoren für die Anwendung festzulegen. Über einen Login-Prozess soll der Zugriff auf administrative Seiten sowie die Wahl der jeweiligen Schüler*in geschützt werden. Administratoren sollen zudem die Möglichkeit haben, Arbeitsgemeinschaften zu erstellen, bearbeiten und löschen. Für die Wahl der Arbeitsgemeintschaten muss eine Seite erstellt werden, die dem Muster des bisherigen Wahlzettels entspricht. Nach Absenden der Daten müssen Prüfungen erfolgen, ob die Schüler*innen bereits in dem Wahldaten vorhanden sind, um doppelte Wahlen zu vermeiden. Sobald die Auswertung erstellt werden soll, müssen die in der Datenbank hinterlegten Daten mit einem Algorithmus fair auf die Arbeitsgemeinschaften verteilt werden. Anschließend soll es die Option geben die Seite mit der Auswertung zu veröffentlichen, sodass die Schüler*innen ihre Arbeitsgemeinschaften einsehen können.
## Pflichtenheft
Im folgenden wird die geplante Umsetzung der aus dem Lastenheft definierten Anforderungen beschrieben:
- Die Login Funktion wird über ein Formular auf der Anwedung umgesetzt. Die Daten aus dem Formular, welche E-Mail und Passwort beinhalten, werden mit dem MD5 Algorithmus verschlüsselt und an den Webserver geschickt. Dieser Antwortet bei erfolgreicher Authentifizierung mit einem JSON-Webtoken welcher bei zukünftigen Anfragen verifiziert wird.
- Das Auflisten der Arbeitsgemeinschaften erfolgt über eine Anfrage an den Webserver. Die Anfrage wird automatisch durch das Aufrufen einer bestimmten Route abgeschickt. Der Server liest die Daten der Arbeitsgemeinschaften aus der Datenbank und schickt diese an die Anwendung.
- Das Bearbeiten der Arbeitsgemeinschaften erfolgt über eine entsprechende Seite auf der Anwendung. Hier werden die benötigten Arbeitsgemeinschaften von Administratoren über ein Formular erstellt und an den Webserver geschickt. Dieser hinterlegt die Arbeitsgemeinschaften in einer SQLite Datenbank.
- Der Wahlprozess erfolgt über ein Formular welches sich am original Wahlzettel orientiert. Die Schüler*innen nutzen dafür ihre Daten sobald der Wahlprozess initiiert wurde. Sobald die Schüler*innen ihre Wahl abschicken, prüft der Webserver ob die jeweilige Person bereits gewählt hat. Falls nicht landen die Daten in der Datenbank.
- Die Auswertung des Wahlprozesses erfolgt über einen speziellen Algorithmus. Die Schüler*innen werden per Zufall auf die Arbeitsgemeinschaften verteilt. So werden die Arbeitsgemeinschaften unabhängig vom Zeitpunkt der Wahl gefüllt. Sobald die Arbeitsgemeinschaften voll sind, werden die übrigen Schüler*innen zufällig auf die restlichen Arbeitsgemeinschaften verteilt. Dies wird vom Webserver durchgeführt.
- Die Gestaltung der Anwendung wird sich an der allgemeinen Online-Präsentation der Schule orientieren. Die verschiedenen Seiten werden nach modernen UX Standards entwickelt und für Zugänglichkeit mit entsprechenden Aria-Labels versehen.
## Entwurf der Benutzeroberfläche
Das Ziel beim Entwurf der Benutzeroberfläche ist eine klare, einfache Struktur mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Bedienung.
Daher wird die Anwendung für die Schüler so simpel wie möglich gehalten. Nach einem einfachen Login findet der/die Schüler*in eine Oberfläche vor, die dem bisherigen Bogen für die Auswahl der Arbeitsgemeinschaft optisch sehr ähnelt.
## Datenmodell
Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, welche Daten innerhalb der jeweiligen Anwendungsfälle auftreten, wie sie zu speichern sind und in welcher Beziehung sie zueinanderstehen. In Folge dessen wurden mehrere Entitätstypen ausgearbeitet, die die Daten fassen sollen.
Auf Basis dieser Analyse wurde ein Entity-Relationship-Datenmodell erstellt. Dieses enthält die einzelnen Entitäten und veranschaulicht grafisch ihre Beziehungen zueinander. Die herausgearbeiteten Entitäten sind Schueler und Arbeitsgemeinschaften.
# Projektplanung
## Projektphasen
Für die komplette Durchführung des Projektes gab es ein Zeitlimit von 80 Stunden. Die Zeitvorgabe bildet die Grundlage für eine systematische Zeiteinteilung in Form von Phasen. Die in der folgenden Tabelle 1 dargestellten Phasen sind für die Durchführung des Projekts vorgesehen. Es handelt sich dabei um die grobe Zeitplanung.
Projektphase	Geplante Zeit
Analysephase	6 h
Konzeptionsphase	5 h
Implementierungsphase	35 h
Testphase	8 h
Projektabnahme und Einführung	6 h
Erstellung der Dokumentation	20 h
Gesamt	80 h

## Ressourcenplanung
Die für das Projekt verwendeten Ressourcen sind in einer Übersicht im Anhang der Dokumentation aufgelistet. Für die Auswahl der genutzten Ressourcen sind möglichst kostengünstige oder sogar kostenfreie Anwendungen vorgesehen.
## Entwicklungsprozess
Für die Organisation des Entwicklungsprozesses wird das Projekt in einzelne Aufgaben aufgeteilt, die anhand eines Kanban-Boards verwaltet werden können. Durch die Aufteilung können die grundlegenden Bedürfnisse des Kunden übersichtlich in einzelnen Arbeitsschritten abgebildet und somit geplant werden.
Da es sich um eine Full-Stack Anwendung handelt, wird der Entwicklungsprozess testgetrieben durchgeführt. So können Fehlerquellen schnell aufgedeckt und behoben werden. In der testgetriebenen Entwicklung wird vor der eigentlichen Implementierung eines Bestandteils der Anwendung ein Test geschrieben, der fehlschlägt. Anhand dieses Tests wird das neue Bestandteil entwickelt bis der Test erfolgreich ist. So können bei der Implementierung neuer Bestandteile der Anwendung alle anderen Bestandteile auf korrekte Funktionalität geprüft werden und das neue Bestandteil problemlos integriert.
Dieses Vorgehen vereinfacht die hohe Komplexität des Entwicklungsprozesses einer Full-Stack-Applikation und dient der Qualitätssicherung.
# Datenschutz & Datensicherheit
## Datenschutz
Bei den zu verarbeitenden Daten der Schüler handelt es sich um personenbezogene Daten. Diese unterliegen dem Datenschutz und dürfen gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen nur für schulische Zwecke verwendet werden. Zugriff auf diese Daten ist lediglich den entsprechenden Leitern der Arbeitsgemeinschaften sowie dem Admin gestattet.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Eltern oder Erziehungsberechtigten der Schüler*innen ihre ausdrückliche Zustimmung zur Erhebung und Verwendung der Daten für schulische Zwecke gegeben haben.
## Datensicherheit
Die Daten werden auf schulinternen Servern in einer Datenbank gespeichert. Auf diese wird über einen gesicherten Host zugegriffen, um z.B. SQL-Injektionen vorbeugen zu können. Passwörter werden verschlüsselt gespeichert. Die Server-Systeme werden regelmäßig aktualisiert.
# Anhang
## Entity-Relationship-Datenmodell

## Use-Case Diagramm

## Mockup der Anwendung

Ressourcen & detaillierte Zeitplanung