Datenbankgestütze Webanwendung zur Verwaltung und Einwahl in Arbeitsgemeinschaften

Ausbildungsberuf: Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung

Prüfungsteilnehmer:
Sven-Ole Timm, Sachsenring 55, 24534 Neumünster
Michael Sintsov, Ehndorfer Str. 229b, 24537 Neumünster

Ausbildungsbetrieb:
Regionales Berufsbildungszentrum Technik der Landeshauptstadt Kiel
Geschwister-Scholl-Straße 9
24143 Kiel

Projektbetreuer:
Robert Kramer

# Einleitung
## Projektbeschreibung
Das regionale Berufsbildungszentrum Technik der Landeshauptstadt Kiel veranstaltet für die Schüler*innen Arbeitsgemeinschaften mit Teilnahmepflicht. Jeder Schüler kann eine Arbeitsgemeinschaft wählen. Dieser Prozess findet derzeit schriftlich mit Verwendung von Papierbögen statt.
## Projektziele
Ziel des Projekts ist es, diesen Vorgang zu digitalisieren. Dafür soll eine datenbankgestützte Webanwendung entwickelt werden. Mithilfe der Anwendung sollen die Arbeitsgruppen administriert werden. Außerdem soll die Möglichkeit geschafffen werden, den Auswahlprozess der Schüler*innen digital durchzuführen. Im Anschluss an die Wahl soll mithilfe der Anwendung eine Auswertung erstellt werden, die den Schülern mitgeteilt werden soll. Zusätzlich zu den Grundeigenschaften der Anwendung soll diese besonders nutzerfreundlich gestaltet werden.
## Projektumfeld
Das Projekt wird im Rahmen des Schulunterrichts an der RBZ Technik zu Kiel entwickelt.
## Projektbegründung
Die bisherigen Wahlen der Arbeitsgemeinschaften sowie die Zuteilung der Schüler zu Arbeitsgemeinschaften verbrauchen viel Papier für die Auswahlbögen. Die Digitalisierung dieser Prozesse wird in Zukunft viel Papier einsparen. Außerdem wird keine Zeit mehr für die Vergabe des Auswahlbögen sowie für die Auswertung der Bögen verbraucht, da die Schüler selbstständig über die Anwendung ihre Wahlen angeben können und ein Algorithmus die Auswertung übernimmt und per Zufall die Schüler in die Arbeitsgemeinschaften einteilen wird.
# Ist-Analyse
Die Schüler sind verpflichtet eine Arbeitsgruppe zu wählen. Dafür gibt es in der Schule zur Zeit einen analogen Prozess, zur Durchführung der Auswahl sowie zur anschließenden Auswertung. Die Schüler bekommen einen Wahlzettel auf der sie ihren vollständigen Namen, ihre Klasse, einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch sowie eine persönliche Mitteilung eintragen können. Aufgrund der stetig steigenden Schüleranzahl und des damit verbundenen steigenden Aufwands soll dieser Prozess in ein digitales Format übertragen werden.
# Soll-Konzept
Für die digitale Umsetzung des Projekts wird eine Webanwendung mit modernen Webtechnologien sowie
# Entscheidungen (wirtschaftliche Aspekte)
# Planung (Projektphasen)
# Ausblick
# Literaturverzeichnis
# Abbildungsverzeichnis
# Tabellenverzeichnis
# Anhang